Meeting Summary

Tên cuộc họp: Review - Tochu Program Specification

Thời giam: 14h – 27/2/2026

Thành Phần: Quỳnh, Trụ, A Giang, A Sakurai San, A Kawaguchi San.

- Mục tiêu:

- Review yêu cầu dự án.

- Nội Dung:

  - Màn hình dự án gồm có

  - Menu screen

    - Chưa có mockup cụ thể. Cần hỏi lại hoặc làm UI đơn giản

  - Search screen

    - Hiển thị nội dung lấy từ database lên. UI phức tạp cấu hình nhiều field trong row, và thêm công thức để hiển thị dữ liệu con của row

    - Không quá phúc tạp

  - Registration screen.

    - Hiển thị khi mở một row trong Search Screen.

    - Có kiểm soát nhập và nhập theo auto-fill logic và trả về biểu đồ.

  - Master maintenance screen

    - Tìm kiếm product và chỉnh sửa thông tin product.

    - Có áp dụng auto-fill logic

  - Users (create/edit/edit/list – có thể có làm cần hỏi lại bên họ)

  - Comments (Add/Edit/Delete – có thể có làm cần hỏi lại bên họ).

  - Setting Auto-fill logic.

    - Lưu lại cấu hình autofill đã tạo.

  - Auto-Fill Logic

  - Giới thiệu Data base

Mới có bản draft bện Tochu sẽ gửi bản draft sau và sẽ cùng mình hoàn thiện database

  - Công nghệ hiện có

Sử dụng Infragistics library, họ sẽ gửi mình license.

- Đánh giá

Các màn hình phúc tạp ở chỗ xử lý logic và hiển thị biểu đồ, còn lại là phần view/edit/delete dữ liệu cơ bản.

- Thời gian release

- Tháng 5 – tháng 6

- Yêu cầu khách hàng

- Database khách hàng yêu cầu cùng họ để hoàn thiện database.

- Công nghệ sử dụng winforms hoặc webapp

Đánh giá Winforms và webapp

|  | Winforms | Webapp |
| --- | --- | --- |
| Thời gian làm | Nhanh | Chậm |
| Setup ban đầu | Đơn giản | Phức tạp (FE-BE) |
| Bug | Thấp | Cao |
| Test/nghiệm thu | Đễ | Nhiều thời gian |
| UI Phức tạp | Đơn giản | Phúc tạp (đa thiết bị) |

- Nên dùng winforms hơn để chạy nghiệm thu đúng tiến độ hơn. Sau này có cần thì làm thêm job nâng cấp chuyển đổi sang webapp.

- Công việc cần thực hiện

  - Lên danh sách các tính năng cụ thể để confirm lại với khách hàng.

  - Review và làm bản Q&A để clear lại yêu cầu.